"قرارداد"

براساس صورتجلسه مورخ 25/3/97 كميسيون معاملات بشماره 1138 اين قرارداد بين شركت سهامي عام سيمان دورود بشماره ثبت 469 و كد اقتصادي 411331415145 و شناسه ملي 10470026271 به نمایندگی آقاي فرهنگ ساکی به سمت سرپرست و یکی از اعضای هیئت مدیره به آدرس دورود لـرستان، خيابان امـام خميني(ره)، خيابان پاسداران شمالي كه از اين ‌ پس اختصـاراً اين قـرارداد كارفـرما ناميده مي شود از يكطرف شرکت نازنین گستر به شماره ثبت 644 و آدرس: دورود لرستان، خیابان آزادگان،کوچه کاج 7 تلفن 09161681874 که ازکه از این پس اختصاراً در این قرارداد پیمانکار نامیده میشود از طرف دیگر با رعایت شرایط و مواد آتی ذیل منعقد گردد.سهاميخاص نسوز کـاران دورود بشماره ثبت 823 و كداقتصادي 411164617 وناسه ملي 10740036354 به مدیـر عاملی و عضو هيئت مديره آقـای کـریم یاراحمدی و رئیس هیئت مدیره

**ماده (1) : موضوع قرارداد عبارتست از**

عملیات نسوز کاری کوره ، کولر ، پيشگرمكن ، دراير و مشعل بشرح ذيل:

1-تخريب و تخليه آجرهاي فرسوده كوره به وزن تقريبي 600000 كيلوگرم

2-آجرچيني كوره به وزن تقريبي 535000 كيلوگرم

3-تخريب و تخليه آجرهاي فرسوده كولر به وزن تقريبي 150000 كيلوگرم

4-آجرچيني كولر به وزن تقريبي 70000 كيلوگرم

5-بتن ريزي كولر به وزن تقريبي 70000 كيلوگرم

6-تخريب و تخليه آجرهاي فرسوده پيشگرمكن به وزن تقريبي 50000 كيلوگرم

7- آجرچيني پيشگرمكن به وزن تقريبي 60000 كيلوگرم

8-بتن ريزي پيشگرمكن به وزن تقريبي 70000 كيلوگرم

9-تخريب و تخليه آجرهاي فرسوده دراير به وزن تقريبي 2000 كيلوگرم

10-آجرچيني دراير به وزن تقريبي 2500 كيلوگرم

11-بتن ريزي دراير به وزن تقريبي 3000 كيلوگرم

12- تخريب و تخليه آجرهاي فرسوده مشعل به وزن تقريبي 1500 كيلوگرم

13-بتن ريزي مشعل به وزن تقريبي 6000 كيلوگرم

**ماده (2) : مبلغ قرارداد و نحوة پرداخت**

(1-2) كل مبلغ قرارداد به صورت برآوردی 4،017،425،500 ریال (چهار میلیارد و هفده میلیون و چهارصد و بیست و پنج هزار و پانصد ریال ) بشرح ذیل مي باشد.

1. مبلغ تخريب و تخليه آجرهاي فرسوده كوره به وزن تقريبي 600000 كيلوگرم از قرار هركيلوگرم 1.264ريال (یک هزارو دویست و شصت وچهار ریال) جمعاً 758،400،000 ريال ( هفتصد و پنجاه و هشت میلیون و چهارصد هزار)) )
2. مبلغ آجرچيني كوره به وزن تقريبي 535000 كيلوگرم از قرار هركيلوگرم 3.334ريال ( سه هزار و سیصد و سی وچهار ريال) جمعاً 1،783،690،000 ريال (یک میلیارد و هفتصد و هشتاد و سه میلیون و ششصد و نود هزار ریال )
3. تخريب و تخليه آجرهاي فرسوده كولر به وزن تقريبي 150000 كيلوگرم از قرار هركيلوگرم 1.264ريال (هزارودویست و شصت وچهار ریال) جمعاً 189،600،000 ريال (یکصدو هشتادو نه میلیون و ششصد هزار ریال )
4. مبلغ آجرچيني كولر به وزن تقريبي 70000 كيلوگرم از قرار هركيلوگرم 3.468 ريال (سه هزار و چهارصد و شصت وهشت ريال) جمعاً 242،760،000 ريال ( دویست و چهل و دو میلیون و هفتصد و شصت هزار ریال )
5. مبلغ بتن ريزي كولر به وزن تقريبي 70000 كيلوگرم از قرار هركيلوگرم 4.166ريال (چهار هزار ویکصدو شصت و شش ريال) جمعاً 291،620،000 ريال ( دویست و نود و یک میلیون و ششصد و بیست هزار ریال )
6. مبلغ تخريب و تخليه آجرهاي فرسوده پيشگرمكن به وزن تقريبي 50000 كيلوگرم از قرار هركيلوگرم 1411ريال (یک هزارو چهارصد و یازده ریال) جمعاً 70،550،000 ريال (هفتاد میلیون و پانصد و پنجاه هزار ریال)
7. مبلغ آجر چيني پيشگرمكن به وزن تقريبي 60000 كيلوگرم از قرار هر كيلوگرم 4704ریال ( چهار هزار و هفتصد و چهار ريال) جمعاً 282،240،000ريال (دویست و هشتاد و دو میلیون و دویست و چهل هزار ریال )
8. مبلغ بتن ريزي پيشگرمكن به وزن تقريبي 70000 كيلوگرم از قرار هر كيلوگرم4838 ريال (چهار هزارو هشتصد و سی وهشت ريال) جمعاً 338،660،000 ريال (سیصد و سی وهشت میلیون وششصد و شصت هزار ریال )
9. مبلغ تخريب و تخليه آجرهاي فرسوده دراير به وزن تقريبي 2000 كيلوگرم از قرار هر كيلوگرم 1.411ريال (هزارو چهار صدو یازده ريال) جمعاً 2،822،000 ريال (دو میلیون و هشتصد و بیست و دو هزار ریال )
10. مبلغ آجر چيني دراير به وزن تقريبي 2500 كيلوگرم از قرار هر كيلوگرم 4.570ريال (چهار هزارو پانصدو هفتاد ريال) جمعاً 11،425،000ريال (یازده میلیون و چهارصد و بیست و پنج هزار ریال )
11. مبلغ بتن ريزي دراير به وزن تقريبي 3000 كيلوگرم از قرار هر كيلوگرم 4838ريال (چهار هزارو هشتصد و سی و هشت ريال) جمعاً 14،514،000 ريال (چهارده میلیون و پانصد و چهارده هزار ریال )
12. مبلغ تخريب و تخليه آجرهاي فرسوده مشعل به وزن تقريبي 1500 كيلوگرم از قرار هركيلوگرم 1.411ريال (يكهزار و چهارصدو یازده ريال) جمعا 2،116،500ريال (دو ميليون و یکصد و شانزده هزار و پانصد ریال)
13. مبلغ بتن ريزي مشعل به وزن تقريبي 6000 كيلوگرم از قرار هر كيلوگرم 4.838ريال (چهار هزار و هشتصد و سی وهشت ريال) جمعا 29،028،000 ريال (بيست و نه میلیون و بیست وهشت هزار ريال)

(2-2) كارفرما پس از انجام موضوع قرارداد و بر اساس محاسبه و وزن مواد نسوز مصرف شده حواله مصرفی صادره از انبارکل و تائيد نهائی ناظرین قرارداد و دستور مديريت شركت، كاركرد مربوطه را در قالب صورت وضعيت تنظيم و پس از كسر هر گونه كسورات قانوني و عوارض (برابر قوانين جاريه كشور)وارائه مفاصاحساب بيمه ‌بقيه را ‌در وجه ‌پيمانكار پرداخت خواهد نمود.

**ماده (3) : مدت قرارداد**

مدت قرارداد از تاريخ 1/ 5/98 لغايت 31/4/99 بمدت یکسال مي باشد

**ماده (4) : ساير شرايط**

(1-4) پرداخت كليه كسورات قانوني و عوارض بعهده پيمانكارمي باشد.

(2-4) تهیه و تاًمین کلیه لوازم و ابزار و تجهیزات و ماشین آلات و نيروي كار مورد نياز از هر لحاظ و به هر ميزان به عهده و هزينه پيمانكار است و پیمانکار موظف است نسبت به برنامه زمان بندی تعمیرات جهت اجرا و نهائی کردن کارها اقدام نماید و چنانچه وقفه ای در زمان بندی ایجاد شود مطابق بند (32-4) عمل خواهد شد.

(3-4) كارفرما هيچ گونه مسئوليتي نسبت به استهلاك يا عيب و نقص حادث شده در هر يك از ابزار و وسايل كار پيمانكار را نداشته و تعمير هرگونه ابزار و وسايل بعهدة پيمانكار است.

(4-4) پيمانكار موظف است رأساً يا توسط پرسنل استخدامي خود نسبت به انجام كليه عمليات موضوع قرارداد اقدام نمايد. و حق واگذاري هيچ يك از عمليات موضوع قرارداد را جزأ و يا كلاً و تحت هيچ عنوان و شرايطي به ديگري نخواهد داشت.

(5-4) پيمانكار متعهد مي شود قانون كار جمهوري اسلامي ايران را در مورد كليه كاركنان خود رعايت نمايد ، همچنين پيمانكار و هر يك از كاركنان وي ملزم به تبعيت از ضوابط و مقررات داخلي كارفرما در طول مدت قرارداد مي باشد.

(6-4) پيمانكار موظف است پيش از شروع به كار با بررسي همه جانبه محل انجام تعهدات، ‌اشكالات ايمني لازم را در نظر گرفته و بهر حال پيمانكار و هر يك از كاركنان وي ملزم به رعايت كليه مسائل حفاظت فني ، بهداشتي و زيست محيطي و ايمني(مخصوصاً استفاده از كمربند ايمني در ارتفاع) در طول مدت قرارداد مي باشند، كه در صورت بروز هر گونه حادثه احتمالي براي پيمانكار و يا هر يك از پرسنل وي كارفرما هيچگونه مسئوليتي اعم از کیفری و حقوقی نخواهد داشت. شايان ذكراست تهيه و تأمين كليه لوازم ايمني مورد نياز و نحوة استفادة صحيح از آنها به هزينه و به عهدة پيمانكار است .

تبصره :‌عليرغم سلب مسئوليت حوادث ناشي از اشكالات ايمني در محل انجام تعهد از كارفرما به نحو فوق الاشاره در صورت تشخيص تقصير كارفرما در جريان وقوع حوادث احتمالي از سوي مراجع قضايي يا بازرسين اداره كار (به هردليل ) بواسط تكليف پيمانكار به بررسي همه جانبه محل انجام تعهد ،‌جبران خسارات وارده سهم كارفرما (اعم از ديه يا خسارت ) نيز متوجه پيمانكار بوده و در صورت عدم پرداخت از سوي پيمانكار از محل مطالبات پيمانكار كسر خواهد شد.

(7-4) كارفرما مجاز خواهد بود تا در طول مدت قرارداد بنا به تشخيص خود و يا درصورت عدم انجام هر يك از تعهدات از سوي پيمانكار، قرارداد را فسخ و با پيمانكار پس از كسر هرگونه خسارات احتمالي ناشي از عدم انجام مناسب كار و هر گونه كسورات قانوني و عوارض تسويه حساب نمايد.

تبصره : نظرناظرین قرارداد در اين زمينه براي طرفين قطعي و غير قابل اعتراض است.

(8-4) پيمانكار حق فسخ يكطرفه قرارداد را پس از انعقاد قرارداد و يا در حين انجام كار نخواهد داشت . در غير اينصورت كليه تضمينات پيمانكار به نفع كارفرما ضبط خواهد شد.

(9-4)10% از هر صورت وضعيت پيمانكار بعنوان سپرده حسن انجام كار كسر كه پس از اتمام مدت قرارداد با تأييد ناظرین قرارداد و دستور مديريت شركت ، در صورت عدم بروز هرگونه خسارات احتمالي و رضايت از نحوة عملكرد پيمانكار عيناً در وجه پیمانکار مسترد مي گردد.

(10-4) پيمانكار ملزم به رعايت مسائل زيست محيطي و ايمني و بهداشتي مورد نظر شركت بوده و مي بايست نسبت به اخذ ليست جنبه هاي زيست محيطي و خطرات مرتبط از واحدهاي زيست و حفاظت و ايمني كارخانه اقدام و پس از آن شروع به فعاليت نمايد.

(11-4) افزايش يا كاهش موضوع قرارداد بميزان 25% بدون افزايش قيمت بلامانع مي باشد.

(12-4) كاركنان پيمانكار مي بايست از لباسكارهاي متحدالشكل كه در پشت آنها نام پيمانكاري مربوطه حك شده باشد استفاده نمايند در غير اينصورت بازرسي شركت از تردد كاركنان پيمانكار در محلهاي موضوع قرارداد ممانعت بعمل خواهد آورد.

(13-4) تهيه و تامين مواد نسوز بعهده كارفرما می باشد.

(14-4) پيمانكار مي بايست اسامي كاركنان خود را جهت كنترل و شناسائي و صدور مجوز ورود و خروج آنان به بازرسي كارفرما تحويل نمايد.

(15-4) پيمانكارحق بكارگيري اتباع بيگانه غير مجاز،‌ افراد مشمول نظام، معتاد، داراي سوء پيشينه، زير(18)، بالاي 65 سال سن و بازنشسته را ندارد.

(16-4) پيمانكار موظف به انعقاد قرارداد بيمه مسئوليت مدني و پوشش موضوع قرارداد از اين حيث با يكي از شركتهاي بيمه گر به هزينه خود مي باشد. (ارائه كپي به امور قراردادها الزامي است).

(17-4) از هر صورت وضعيت 5% سپرده حق بيمه كسر و به همراه آخرين صورت وضعيت پيمانكار پس از ارائه مفاصا حساب مربوطه در وجه پيمانكار پرداخت خواهد شد.

(18-4 ) پيمانكار موظف است در هر زمان كه بنا به تشخيص ناظرین قرارداد نياز به افزايش تجهيزات كارگاه و پرسنل فني و غير فني جهت انجام كار باشد حداكثر در كمترين زمان ممكن نسبت به افزايش تجهيزات و نفرات براساس نظر ناظرین قرارداد اقدام نمايد.

(19-4) کارفرما موظف به كشيدن نوار خطر در محل موضوع قرارداد مي باشد.

(20-4) جمع آوري مصالح باقي مانده و حمل آن به انبار نسوز به عهده پيمانكار مي باشد.

(21-4) پیمانکار موظف به پرداخت بدون تاخیر حقوق و مزایای کلیه پرسنل خود مطابق با قوانین کار بدون در نظر گرفتن زمان دریافت حق الزحمه از کارفرما می باشد در هر حال کارفرما در خصوص پرداخت حقوق و مزایای بموقع کارکنان پیمانکار هیچگونه مسئولیتي نخواهد داشت.

(22-4) جوشكاري آنكر و قالب بندي جهت بتن ريزي به عهده پیمانکار است.

(23-4) پیمانکار تائید می نماید که از جمیع قوانین و مقررات مربوط به کار و بیمه های اجتماعی و حفاظت فنی و ایمنی و همچنین قوانین مربوط به مالیاتها و عوارض کاملاً مطلع بود و متعهد است همه آنها را رعایت و در هر حال مسئولیت عدم اجرای قوانین و مقررات متوجه کارفرما نخواهد بود.

(24-4) هرگاه در اثر عمل پیمانکار به تاسیسات موجود در کارگاه صدماتی وارد شود پیمانکار متعهد است هزینه ترمیم و یا برقراری مجدد آن را بپردازد.

(25-4) به منظور تضمين ايفاي كامل تعهدات و نيز تضمين حسن ايفاي تعهدات ، پيمانكار يكفقره چك بمبلغ 4.000.000.000ريال (چهار ميليارد ريال) همزمان با انعقاد قرارداد به كارفرما تسليم مي نمايد تا در صورت عدم ايفاي هر يك از تعهدات و بروز هرگونه خسارات احتمالي كارفرما بتواند از محل آْن ضرر و زيان هاي وارده را جبران و نسبت به استيفاي كليه مطالبات اقدام نمايد. بديهي است پس از اتمام مدت قرارداد و تائيد ناظرين قرارداد و دستور مديريت شركت و در صورت عدم بروز هرگونه خسارات احتمالي ، تضمين مذكور عيناً به پيمانكار عودت مي گردد.

(26-4) در صورت ارائه مدارك مستند دال بر ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش ، ماليات ارزش افزوده به پيمانكار پرداخت خواهد شد.

(27-4) پيمانكار مي بايستي توانائي مالي پرداخت كليه حقوق و مزاياي كاركنان خود را داشته باشد.

(28-4)پیمانکار بایستی نسبت به ارائه گواهی تائید صلاحیت سال 1403 از مراجع ذیصلاح اقدام نماید.

(29-4) مبلغ قرارداد در طول مدت قرارداد ثابت بوده و مشمول هيچگونه تعديلي از جمله نرخ تورم ، افزايش دستمزد كاركنان ، تغيير در قوانين و مقررات و ساير موارد مشابه نمي گردد.

(30-4) حمل مواد نسوز (آجر بتن ، خاك نسوز ، خاك شاموت ،‌آجر ايزوله) از انبار تا محل كار به عهده کارفرما ميباشد.

(31-4) سنگ زنی داخل کوره، کولر دوپل، دراير و مشعل به عهده پیمانکار می باشد.

(32-4) در صورتی که پیمانکار از اجرای قرارداد خودداری کند و یا از انجام وظایف محوله قصور نماید کارفرما میتواند راساً به هزینه پیمانکار اقدام به اجرای مفاد قرارداد نماید ،در ضمن کار فرما می تواند بابت هر روز تاخیر مبلغ 5% از صورت وضعيت پیمانکار به عنوان وجه التزام تعیین می گردد.

(4-33) هرگونه دريافت نقدي يا غير نقدي توسط پرسنل پيمانكار از هر شخص حقيقي و حقوقي ممنوع بوده و متخلف علاوه بر اخراج هميشگي از محل كارخانه به دادگاه جهت رسيدگي به جرم معرفي خواهد شد.

(4-34) پرداخت كليه هزينه هاي رفت و آمد، غذاي پرسنل و اسكان بعهده پيمانكار است.

(4-35) پيمانكار متعهد است در صورت اعلام کتبی کارفرما تا دو ماه پس از انقضاي زمان قرارداد طبق قيمتهاي مندرج در قرارداد كار را ادامه تا كارفرما در فرصت مناسب اقدام به انعقاد قرارداد با پيمانكار ديگري و يا پيمانكار فعلي نمايد.

(4-36) پيمانكارموظف است شخصاً در طول مدت اجراي قرارداد در محل موضوع قرارداد حضور دائمي داشته باشد.

(4-37) بتن ريزي محلهاي مورد نظر بر حسب نوع بتن كه ناظرين قرارداد معين مينمایند ، بر عهده پیمانکار می باشد.

(4-38) آجر چيني در زمانبندي آن بايستي طبق برنامه تعميراتي و در قالب همان زمانبندي انجام گيرد.

(4-39) در صورتيكه لكه گيري در تعميرات اضطراري شامل آجر چيني ، بتن ريزي ، آنكر كاري در كليه بخشهاي كوره ، كولر ، پيشگرمكن و دراير زير دو متر باشد، پيمانكار موظف است نسبت به لكه گيري از قرار هر روز نفر بنا 2،956،800ريال (دو ميليون و نهصد و پنجاه و شش هزار و هشتصد ريال ) و هر روز نفر كارگر ساده 1،881،600ریال (يك ميليون و هشتصد و هشتاد و یک هزار و ششصد ريال ) اقدام و وجه آن در قالب صورت حساب پس از كسر هرگونه كسورات قانوني و عوارض (برابر قوانین جاری کشور ) در وجه پيمانكار پرداخت خواهد شد.

(4-40) در تعميرات اضطراري (لكه گيري) پيمانكار موظف است تعداد حداقل 2 نفر بنا ماهر و 3 نفر كارگر در هر پست 12 ساعته تامین و در شركت حضور داشته باشند.

(4-41) پاكسازي و تخریب مواد در داخل کوره ، کولر ، پیشگرمکن ، درایر و مشعل ها بعهده پیمانکار و پاکسازی از کف محوطه بعهده کارفرما می باشد.

(4-42) حمل ضايعات باقيمانده توسط كارفرما صورت ميگيرد.

(4-43) ماشين آلات شامل جرثقيل ،‌ليفتراك و تراكتور توسط كارفرما تهيه ميشود .

(4-44) تهیه و تامین لباس كار و وسايل ايمني، ابزار كار شامل سطل، بيل، فرغون ، چكش لاستيكي ، كمچه ، ماله، تراز ، شاقول بعهده پيمانكار ميباشد.

(4-45) تهیه و تامین اره آجر بري ، مخلوط كن بتن نسوز ، موتور جوش ، انبر جوشکاری ، کابل جوشکاری و الکترود بعهده كارفرما مي باشد.

(4-46) بتن ريزي شامل تخريب ، تخليه ، آنكر زني ، پوكه گذاري ، قالب بندي و بتن ريزي و بازكردن قالب ها پس از گيرش نهايي می باشد که همگی از وظایف پیمانکار است.

(4-47) تهيه و تامين و نصب استيج در زمان لکه گیری بر عهده و هزینه کارفرما و در زمان تعمیرات اساسی هر یک از خطوط 10 % مبلغ پیمانکار استیج بند از پیمانکار کسر و مابقی آن به هزينه کارفرما ميباشد.

(4-48) در هر 24 ساعت می بایست 8 تا 10 متر كوره توسط پیمانکار آجر چيني گردد.

(4-49) علاوه بر آجرچيني كوره در هر شيفت عمليات نسوزكاري پيشگرمكن زير نظر ناظرين قرارداد انجام خواهد شد.

(4-50) آجر چيني كوره ممكن است به صورت منطقه اي صورت گيرد و پیمانکار موظف به رعایت آن می باشد.

(4-51) در صورت تعميرات اساسي يا بروز لكه پيمانكار موظف است حداکثر ظرف مدت 8 تا 12 ساعت پس از اطلاع در محل كار حضور داشته باشد.

ماده (5) : ناظرین قرارداد

از طرف كارفرما مدیر تولید، رئیس بهره برداری کوره واحد 3 و رئیس بهره برداری کوره واحد دو و همچنین رئیس بهره برداری کوره واحد یک بعنوان ناظـرین بـر اجـراي قـرارداد به پيمانكار معرفي مي گردند ، بديهي است كليه نقطه نظرات ناظرین قرارداد براي پيمانكار لازم الاجرا مي باشد.

**ماده (6) : فورس ماژور**

درصورت بروز هرگونه موارد فورس ماژور و يا قواي قهريه طبيعي همچون(زلزله ، سيل ، طوفان و … ) كه انجام موضوع قرارداد ميسر نگردد قرارداد بحالت تعليق درآمده و پس از بازگشت بحالت عادي با توافق طرفين قرارداد ادامه خواهد يافت.

**ماده (7) : حل اختلاف**

به عنوان توافقی مستقل از قرارداد هر گونه ادعا و اختلاف ولو کراراً اعم از اینکه در خصوص انعقاد یا اجرا یا انحلال و مسائل ناشی از تفسیر و اجرا مفاد قرارداد و غیر آن باشد، از طریق داور منصوب توسط مدیر امور حقوقی شرکت سرمایه گذاری سیمان فارس و خوزستان به شماره ثبت 151394 و شناسه ملی 10101942066 به نشانی تهران – خیابان گاندی- بن بست سوم – پلاک 14 – طبقه دوم حل و فصل می گردد. داور منصوب اختیار مصالحه و سازش میان طرفین را نیز داراست و مدت زمان داوری شش ماه از تاریخ قبول داور می باشد و حسب تشخیص داور برای دو دوره شش ماهه دیگر ( حداکثر یک و نیم سال) راساً توسط داور قابل تمدید است. ضمناً، طرفین اختیار اعلام موافقت خود را در خصوص ورود ثالث یا جلب ثالث ( اعم از هر شخص حقیق یا حقوقی) به مقام ناصب (وفق صدر ماده حاضر) تفویض نموده، صرف نظر از اینکه در یک فقره اختلاف باشد یا در اختلافات متعدد تصمیم داور مذکور برای طرفین قطعی و لازم الاجرا بوده و به صورت ابلاغ حضوری یا از طریق پست سفارشی و یا با ارسال نتیجه رای از طریق اظهار نامه به نشانی طرفین مندرج در قرارداد حاضر، ارسال و. ابلاغ خواهد شد. گواهی مامور پست و یا گواهی ابلاغ اظهارنامه به منزله ابلاغ است و آثار قانونی خود را دارد. حق الزحمه داوری بر اساس تعرفه قوه قضائیه تعیین می گردد و تمامی هزینه های داوری اعم از حق الزحمه داور، هزینه کارشناسی و غیره بر عهده محکوم علیه/ علیهم رای داور می باشد. در صورت محکومیت هر طرف، هزینه یاد شده از هر گونه مطالبات نزد طرف مقابل و یا تضامین وی قابل کسر و احتساب و یا از سایر طرق قانونی قابل مطالبه می باشد.

ضمناً، تعیین محل تشکیل جلسات (احتمالی) داوری و کلیه ترتیبات رسیدگی با داور منصوب می باشد. توافق داوری مستقل از قرارداد بوده و در صورت انحلال، اقاله، فسخ، انفساخ یا ابطال یا بطلان تمام یا قسمتی از این قرارداد، توافق داوری کماکان به قوت خود باقی است.

**ماده (8) : اقامتگاه**

اقامتگاه طرفين همانست كه در مقدمه قرارداد بدان اشاره شده است لذا هر مراسله و يا نامه اي كه به آدرسهاي مذكور ارسال شود ابلاغ شده محسوب و عذر عدم اطلاع و ابلاغ مسموع نميباشد. مگرآنكه تغيير آدرس كتباً و قبلاً به طرف مقابل اعلام شده باشد.

**مواد و نسخ قرارداد**

اين قرارداد در 8 ماده 53 بند و در دو نسخه و بپیوست یک فرم تعهدات و تعهدنامه HSE پیمانکاران درشهرستان دورود تنظيم كه پس ازانعقاد مفاد آن براي طرفين قطعي و لازم الاجراست.

**پيمانكار كارفرما**

**شركت نسوز کاران شركت سيمان دورود**

**مديرعامل و عضو هيئت مديره : کریم یاراحمدی سرپرست شرکت : فرهنگ ساکی**

**رئيس هيئت مديره :‌ميرزا حسين عبدي عضو هيئت مديره**

**مدير كارخانه : علی اکبر باجلان**

**معاونت مالی و اداری: احمد قربانی پناه**

**مدير بازرگاني: حمیدرضا باجلان**

**مدیر حسابرسی داخلی : محمد ساکی**

**ناظرین قرارداد : احسان باقری -**

**محمدرضا سالاروند –سعید فریدنی**

**مدیر HSE: علیرضا بوساک**

**واحد حقوقی**

رونوشت : - امورقراردادها – امورمالي(صدور سند + مميزي + صنعتي + حسابرسي داخلي) - حفاظت وايمني - پيمانكار - ناظرين قرارداد – بازرسي - سازمان تامين اجتماعي دورود- اداره دارايي دورود- بايگاني اقدام :باجلان